# Bài 2: Tổ chức Sprint Retrospective cho nền tảng mua bán đồ công nghệ cũ RikkeiReTech

# Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do:

Start – Stop – Continue, vì các vấn đề của Sprint đã rõ và nhóm muốn nhanh chóng thống nhất các hành động cải tiến ngay trong Sprint tiếp theo.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue. Cách làm hiệu quả, nên tiếp tục duy trì. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop. Cần dừng việc để kiểm thử quá muộn vì dễ phát hiện lỗi trễ. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại: Lỗi được phát hiện và báo cáo quá muộn nên cả nhóm phải sửa gấp. → Start. Bắt đầu báo cáo lỗi ngay khi phát hiện để xử lý sớm. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner vì đây là góp ý về tính năng sản phẩm, phù hợp đưa vào Product Backlog chứ không phải Sprint Retrospective. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start. Bổ sung tiêu chí kiểm thử trên điện thoại vào Definition of Done. |

# Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

### Chọn: DT-01

| Data đã chọn |  | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done. |  | Quy trình | Kiểm thử được thực hiện quá muộn trong Sprint nên lỗi chỉ được phát hiện gần cuối Sprint, không còn đủ thời gian để sửa và hoàn thành PBI. |  |  |
| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi |  |  | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| Bắt đầu kiểm thử ngay khi mỗi chức năng hoàn thành, không để dồn đến cuối Sprint. Mỗi PBI phải được kiểm thử chậm nhất trước ngày làm việc thứ 7 của Sprint. | Scrum Master Duy và toàn bộ Developers |  |  | Sprint Retrospective của Sprint tiếp theo | Nhật ký Sprint và bảng Sprint Backlog thể hiện tất cả PBI được kiểm thử trước ngày thứ 7, không còn tình trạng kiểm thử dồn cuối Sprint. |

# Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

### Thứ tự 5 bước

H3 → H2 → H5 → H1 → H6

- H3: Mở đầu, tạo môi trường an toàn và nhắc mục tiêu.

- H2: Thu thập dữ liệu, ghi lại các sự việc của Sprint.

- H5: Phân tích nguyên nhân của các vấn đề.

- H1: Thống nhất Improvement và thời điểm kiểm tra lại.

- H6: Tổng kết và kết thúc buổi họp.

### Hoạt động bị loại và lý do

H4 bị loại vì Scrum Master không được tự quyết định giải pháp và giao việc cho nhóm. Trong Sprint Retrospective, cả Scrum Team cùng thảo luận và thống nhất hành động cải tiến.

### Lời mở đầu

Chào mọi người, mục tiêu của buổi Sprint Retrospective hôm nay là cùng nhìn lại Sprint vừa qua để tìm cách làm việc hiệu quả hơn ở Sprint tiếp theo, chứ không phải để chỉ trích bất kỳ cá nhân nào. Mọi ý kiến đều được tôn trọng và chúng ta sẽ tập trung vào sự việc, quy trình và cách cải tiến. Trước tiên, chúng ta cùng xem lại hành động cải tiến của Sprint trước rồi bắt đầu chia sẻ các sự việc trong Sprint này.